Схвалено                                                                                                                                                                           Затверджено

Розпорядження голови                                                                                                                                               Рішення сесії районної ради

Радивилівської райдержадміністрації                                                                                                                                            24.02.2012  № 267

25. 01.2012  № 18

Додаток 6.1.

до програми реформування і розвитку сільського комунального

господарства Радивилівського району на 2011 – 2015 роки

Заходи щодо покращення водопостачання  сільських населених пунктів району                                                                                           																			        Тис. грн.

| № пор. | Назва сільської ради та зміст заходу | Джерела фінансування | Витрати за роками |  |  |  |  | Всього 2011-2015 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Немирівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 8,0 | 48,0 29,0 | - | 55,0 | 42,0 | 145,0 8,0 29,0 |
| 1.1. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с. Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| 1.2. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| 1.3. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.4. | Придбання та монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.5. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 18,0 | - | - | - | 18,0 |
| 1.6. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 1.7. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 1.8 | Ліквідація аварійних ситуацій на водопровідних мережах та спорудах у с. Немирівка та с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 9,0 | - | - | - | 9,0 |
| 1.9. | Будівництво водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські по вул. Шевченка, прокладання водопроводу діаметром 50 мм довжиною 3 км по вул. Т. Шевченка, Гранична | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 55,0 | 42,0 | 97,0 |
| 1.10 | Капітальний ремонт водонапірної башні в с. Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 |
| 2. | Крупецька сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - 4,0 | 8,0 14,0 | - | - | - | 8,0 4,0 14,0 |
| 2.1. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с. Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 8,0 3,0 | - | - | - | 8,0 3,0 |
| 2.2. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с. Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 2.3. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с. Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 2.4. | Ліквідація аварійних ситуацій на водопровідних мережах та спорудах у с. Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 2,5 | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с. Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 7,0 | - | - | - | 7,0 |
| 3. | Михайлівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - 9,5 | 16,0 51,0 | - | - | - | 16,0 9,5 51,0 |
| 3.1. | Поточний ремонт артезіанської свердловини у с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 8,0 | - | - | - | 8,0 |
| 3.2. | Поточний ремонт двох артезіанських свердловин у с.Михайлівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| 3.3. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Михайлівка по вул. Колгоспна | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 3.4. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 3.5. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Михайлівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 36,0 | - | - | - | 36,0 |
| 3.6. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Михайлівка по вул. Колгоспна | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.7. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Михайлівка по вул. Степанова | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.8. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.9. | Ліквідація аварійних ситуацій на водопровідних мережах та спорудах у с. Засув та с. Михайлівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 8,0 | - | - | - | 8,0 |
| 4. | Рідківська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - 3,0 | - | - | - | - | - 3,0 |
| 4.1. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Митниця | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 4.2. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Рідків | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 5. | Іващуківська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - 1,5 | 9,0 1,0 15,0 | - | - | - | 9,0 2,5 15,0 |
| 5.1. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 9,0 | - | - | - | 9,0 |
| 5.2. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 5.3. | Придбання матеріалів (зворотній клапан, засувки) на ремонт водопровідних мереж у с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 5.4. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с. Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 |
| 5.5 | Поточний ремонт водонапірної башні в с. Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 |

| 6. | Теслугівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 73,0 8,5 | 48,0 12,0 | - | 121,0 20,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6.1. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 10,5 | - | - | 10,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 4,5 | - | - | 4,5 |
| 6.3. | Придбання та заміна глибинного насосу водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 6.4. | Придбання та станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
| 6.5. | Капітальний ремонт водозабору в с. Пляшівка по вул.Берестецькій , капітальний ремонт водопроводу діаметром 100 мм довжиною 2 км по вул. Берестецькій | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 58,0 - | 48,0 12,0 | - | 106,0 12,0 |
| 7. | Ситненська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 12,0 12,0 | - | 12,0 12,0 |
| 7.1. | Придбання глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 7.2. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 10,0 | - | 10,0 |
| 7.3. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» у с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |
| 7.4. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 6,0 | - | 6,0 |
| 7.5. | Поточний ремонт артсвердловини в с. Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 |

| 8. | Козинська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 11,0 14,5 | - | - | 11,0 14,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 |
| 8.2. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с. Козин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 6,5 | - | - | 6,5 |
| 8.3. | Придбання глибинного насосу водозабору в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 8.4. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 9. | Пустоіваннівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 12,5 15,5 | - | - | 12,5 15,5 |
| 9.1. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 9.2. | Придбання глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 |
| 9.3. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 7,5 | - | - | 7,5 |
| 9.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
| 9.5. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 10. | Дружбівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 63,0 27,5 31,0 | - | 45,0 | 45,0 | 108,0 72,5 31,0 |
| 10.1. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони трьох водозаборів у с. Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 18,0 31,0 | - | - | - | 18,0 31,0 |
| 10.2. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 18,0 | - | - | - | 18,0 |
| 10.3. | Придбання глибинного насосу типу ЕЦВ | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 |
| 10.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 10.5. | Придбання та монтаж станції захисту та управління «Каскад» у трьох водозаборах у с.Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 |
| 10.6. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 5,5 | - | - | - | 5,5 |
| 10.7. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 10.8. | Поточний ремонт трьох артезіанських свердловин у с. Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| 10.9. | Капітальний ремонт артезіанської свердловини в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
| 10.10. | Придбання водомірного лічильника на три артсвердловини в с. Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 4,5 | - | - | - | 4,5 |
| 10.11. | Придбання водомірного лічильника на артсвердловину в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
| 10.12. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 7,0 | - | - | - | 7,0 |
| 10.13. | Будівництво водозабору та водопроводу діаметром 50 мм довжиною 0,8 км у с. Дружба (хутір Лісовики) | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 45,0 | 45,0 | 45,0 45,0 |
| 11. | Жовтнева сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 18,0 10,0 10,0 | 9,0 | - | - | 27,0 10,0 10,0 |
| 11.1. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони в двох водозаборах у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 18,0 | 9,0 | - | - | 27,0 |
| 11.2. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» в двох водозаборах у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 11.3 | Придбання водомірного лічильника на дві артсвердловини в с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 11.4. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 11.5. | Поточний ремонт артсвердловини в с. Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 |
| 12. | Підзамчівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 16,0 45,0 | 54,0 27,5 | 70,0 72,5 |
| 12.1. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 7,0 | 5,0 | 12,0 |
| 12.2. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 12.3. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| 12.4. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 12.5. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
| 12.6. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.7. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.8. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.9. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.10. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.11. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.12. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.13. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.14. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.15. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.16. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.17. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.18. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.19. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.20. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.21. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12.22 | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 12.23. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 12.24 | Поточний ремонт огорожі санітарної зони в с. Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 22,0 | 22,0 |
| 13. | Башарівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - |  | 22,0 18,5 | 8,0 | 10,0 - | 40,0 18,5 |
| 13.1. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони в с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 13.2. | Придбання глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 13.3. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 2,5 | - | - | 2,5 |
| 13.4. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13.5. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони двох водозаборів у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 3,0 | 8,0 | - | 11,0 |
| 13.6 | Ремонт електродвигуна глибинних насосів двох водозаборів у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 13.7. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» двох водозаборів у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 13.8. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13.9. | Поточний ремонт артезіанської свердловини с.Башарівка та с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 |
| 14. | Пляшевська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 23,0 2,5 | 23,0 2,5 |
| 14.1. | Поточний ремонт огорожі санітарної зони в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
| 14.2. | Поточний ремонт артезіанської свердловини в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 14.3. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
|  | ВСЬОГО: | Держбюджет Місцевий бюджет Обласний бюджет | 26,0 | 162,0 38,5 150,0 | 127,5 57,0 | 184,0 69,0 | 129,0 75,0 | 602,5 265,5 150,0 |