Україна

радивилівська районна рада

рівненської області

(шосте скликання)

рішення

від 28 травня 2015 року                                                   		№ 662

Про хід виконання рішення районної

ради №434 від 21.06.2013 «Про Стратегію розвитку

Радивилівського району до 2020 року»

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Звіт про хід виконання Стратегії розвитку Радивилівського району до 2020 року, затвердженої рішенням районної ради від 21 червня 2013 року № 434, взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати районній державній адміністрації та  міськсільвиконкомам у 2015 році продовжити роботу щодо:

- впровадження політики, спрямованої на економію енергоресурсів в усіх галузях та сферах діяльності економіки;

-  покращення транспортно-дорожнього комплексу району;

- підвищення якості і доступності медичних послуг, зміцнення матеріально-технічної бази галузі.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань та комунальної власності, розвитку підприємництва та залучення інвестицій районної ради (Лемещук В.В.) та заступника голови адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова ради                                                            О.Пастух

ЗВІТ

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РАДИВИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Радивилівською міською радою та сільськими радами проводиться робота по виконанню пунктів Стратегії сталого розвитку Радивилівського району Рівненської області на період до 2020 року.

Так, зокрема станом на 30.04.2015 року Радивилівською міською радою виконано наступні завдання: виготовлено проектно-кошторисну документацію на переведення котельні в дитячому навчальному закладі на альтернативні джерела палива; постійно оновлюється та збільшується інформація про місто Радивилів у мережі інтернет; проведено заміну частини віконних блоків у дитячому дошкільному закладі по вул. О.Невського, 88; проведено капітальний ремонт приміщення кухні у  дитячому садочку по вул. Кременецькій; придбано меблі у дитячий садок у м. Радивилів; виконано підготовчі роботи, зокрема завезено грунт і здійснено планування, для облаштування зони відпочинку на р. Слонівка в районі вул. Набережна у м. Радивилів; здійснено капітальний ремонт фасаду культурно-видовищного закладу по вул. Почаївська, 44; облаштовано спортивний майданчик по вул. Конституції та побудовано антивандальний спортивний майданчик по вул. І.Франка, 13 у м. Радивилів; зроблений капітальний ремонт доріг по вул. 24 Серпня та вул. Стрижака у м. Радивилів; завершений поточний ремонт доріг по вул. Тиха та по вул. Паркова, а також виконаний поточний ремонт вулиць Проста, Грушевського, Кременецька, Маркелова, Четвертного, О.Невського, Пушкіна, Волковенка, Шкільна та Міцкевича у м. Радивилів.

Разом з тим, на даний момент залишаються не виконаними наступні завдання: розробка та впровадження системи збору та вивезення твердих побутових відходів; виготовлення та поширення презентаційної продукції про місто; створення системи відведення дощових, ливневих вод; виконання заходів щодо відновлення і підтримки сприятливого гідрологічного режиму та капітального стану р. Слонівка в межах м. Радивилів; виготовлення проектно-кошторисної документації на водопостачання всього міста; поетапне виконання міської програми «Питна вода 2006-2020 рр.»; створення нових артезіанських свердловин; облаштування дендропарку «Радивилівський»; облаштування пляжу на р.Слонівка, ставках «Молодіжний» та «Лев’ятинський»;

В межах Башарівської сільської ради виконані наступні завдання: здійснено заміну усіх вікон та дверей на першому поверсі у Перенятинському дитячому садочку; частково здійснено ремонт дороги по вул. Тиха у с. Старики, завершення робіт планується у 2015 році; зроблений ремонт дороги по вул. Зарічна, забезпечено білощебеневе покриття дороги, протяжністю 300 м.

Не виконаними залишаються наступні завдання: виготовлення генплану забудови сіл Перенятин, Старики, Пріски; придбання шкільного автобуса та відкриття маршруту Пріски-Башарівка-Перенятин-Старики; ремонт покрівлі клубу в с. Перенятин.

Березинівською сільською радою забезпечено виконання наступних завдань: проведено капітальний ремонт дороги по вул. Перемоги, зокрема забезпечено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 300 м.; зроблений капітальний ремонт дороги по вул. Незалежності в с. Курсики, забезпечено асфальтно-бетонне покриття вулиці, протяжністю 300 м. у 2012 році; проведений капітальний ремонт дороги по вул. Молодіжна в с. Пасіки у 2013 році, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 300 м.; проведено поточний ремонт дороги по вул. Шевченка у с. Пасіки, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 100 м.; зроблений поточний ремонт дороги по вул. Польова у с. Пасіки, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 70 м.; частково проведений капітальний ремонт дороги по вул. І.Богуна в с. Середнє, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 80 м.

Разом з тим, залишаються не виконаними наступні завдання: реконструкція початкової школи під дитячий садок; влаштування вуличного освітлення в с. Березини; проведення капітального ремонту дороги по вул. Л.Українки у с. Радихівщина; влаштування вуличного освітлення в с. Середнє; облаштування місця відпочинку в с. Середнє.

На території Боратинської сільської ради станом на 30.04.2015 року виконані такі завдання: замінено 44 вікна на енергозберігаючі та 2 дверей у Гоноратському дитячому садочку по програмі ПРООН;

Не виконані наступні завдання: розроблення генпланів сіл Боратин, Довгалівка, Гоноратка; заміна котла у дитячому садочку в с. Гоноратка; капітальний ремонт будинку культури в с. Боратин.

В межах Бугаївської сільської ради виконані наступні завдання: на 60% облаштовано вуличне освітлення у с. Бугаївка; частково виконаний капітальний ремонт дороги по вул. Лев’ятинська у с. Лев’ятин, протяжністю 600 м.; здійснено облаштування вуличного освітлення у с. Лев’ятин; проект по облаштуванню вуличного освітлення у с.Опарипси перебуває у стадії підготовки, планується завершити до кінця 2015 року.

На даний час не виконані наступні завдання: капітальний ремонт дороги по вул. Березина у с. Бугаївка; капітальний ремонт дороги по вул. Набережна у с. Опарипси.

Добриводською сільською радою станом на 30.04.2015 року виконано наступні завдання: завершено поточний ремонт дороги по вул. Зелена у с. Добривода, покладено білощебеневе покриття, протяжністю 300 м.; частково завершений капітальний ремонт покрівлі клубу у с. Станіслави, зокрема замінено 40 листів шиферу; здійснено заміну вікон на енергозберігаючі у приміщенні Добриводської сільської ради, у клубі с. Добривода та у бібліотеці с. Добривода.

Залишаються не виконаними такі завдання: облаштування ігрового майданчика у с. Станіслави.

В межах Дружбівської сільської ради виконано наступне завдання: здійснено облаштування стадіону у с. Дружба, зокрема встановлено нові та пофарбовано старі лавки.

Станом 30.04.2015 року не виконані наступні завдання: розробка та затвердження генпланів сіл Дружба, Новоукраїнське, Малі Гайки; проведення капітального та поточного ремонтів вулиць до населених пунктів Новоукраїнське та Малі Гайки; побудова дитячого майданчика у с. Дружба.

Іващуківською сільською радою виконані такі завдання: вирішено питання автобусного маршруту через Білогорівку; зроблено капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна у с. Іващуки, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 300 м.; виконаний поточний ремонт дороги по вул. Зелена у с. Іващуки, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 90 м.; здійснено заміну вікон на енергозберігаючі у дитячому садочку у с. Зарічне; зроблений косметичний ремонт у клубах сіл Бригадирівка та Іващуки.

Залишаються не виконаними наступні завдання: закупівля автобуса для підвозу дітей до дитячого садочка у с. Зарічне; облаштування опалення дитячого садочка у с. Зарічне.

На території Жовтневої сільської ради виконані такі завдання: зроблено коригування генплану забудови села Жовтневе; виконаний ремонт дороги по вул. Шевченка у с. Жовтневе (покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 1200 м.) та ремонт дороги по вул. Зарічна у с. Жовтневе (покладено білощебеневе покриття, протяжністю 700 м.); облаштовано місце для відпочинку на території будинку культури у с. Жовтневе; зроблений ремонт будинку культури у с. Жовтневе, замінена підлога та частково вікна, будинок культури облаштовано водостічними трубами та ринвами; проведена заміна вікон у Жовтневій ЗОШ, а також здійснена заміна котлів на енергозберігаючі; проведено об’єднання громадян «Надія», центру правової інформації та консультування у с. Жовтневе; закуплена музична апаратура для будинку культури у с. Жовтневе; облаштовано місце для відпочинку у с. Жовтневе, зокрема закуплені ігрові та спортивні споруди, лавки для сидіння.

Не вирішеними залишаються наступні завдання: асфальтове покриття дороги Пустоівання-Грядки; встановлення вуличного освітлення у с. Жовтневе; будівництво водогонів по вул. Зарічна, Підгай, Зелена та підведення водопроводу до ФАПу в с. Жовтневе; закупівля комп’ютерного обладнання для будинку культури та бібліотеки у с. Жовтневе; закупівля стола та спорядження для гри в більярд та тренажерів для будинку культури у с. Жовтневе; закупівля смітників та інших матеріалів для облаштування місць відпочинку у с. Жовтневе; закупівля огорожі та огородження території будинку культури та місць відпочинку у с. Жовтневе; облаштування системи опалення адмінприміщення Жовтневої сільської ради.

Козинською сільською радою виконано наступні завдання: проведений капітальний ремонт дороги по вул. 1 Травня у с. Козин, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 400 м.; зроблений поточний ремонт по вул. Пекарська у с. Козин, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 100 м.; у дитячому садочку у с. Козин проведена заміна вікон на енергозберігаючі по програмі ПРООН, замінено 69 вікон; зроблений поточний ремонт даху клубу у с. Савчуки, здійснена заміна шиферу; проведений капітальний ремонт дороги по вул. Миру у с. Дубини, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 400 м.; зроблений капітальний ремонт дороги  по вул. 8 Березня у с. Гранівка, покладено асфальтно-бетонне покритя, протяжністю 550 м.

Не виконаними залишаються наступні завдання: ремонт вуличного освітлення у с. Савчуки, капітальний ремонт дороги по вул. Миру у с. Савчуки (заплановано на 2015 рік); ремонт вуличного освітлення у с. Дубини; налагодження системи централізовано вивозу сміття.

В межах Крупецької сільської ради були виконані наступні завдання: завершено поточний ремонт дороги по вул. Зелена у с. Срібне, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 300 м.; замінено 1 з 5 вікон на енергозберігаючі у приміщенні Крупецької сільської ради.

Залишаються не вирішеними такі завдання: капітальний ремонт покрівлі клубу у с. Крупець; облаштування ігрового майданчика у с. Срібне.

На території Михайлівської сільської ради виконані наступні завдання: зроблений зовнішній поточний ремонт будівлі дошкільного закладу, стіни обложені пінопластом; частково зроблений капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка у с. Михайлівка, покладено асфальтно-бетонне покриття; зроблений поточний ремонт покрівлі клубу у с. Михайлівка.

Залишаються не виконаними такі завдання: облаштування вуличного освітлення у с. Михайлівка; коригування генпланів сіл Михайлівка та Засів.

Немирівською сільською радою виконані наступні завдання: на 60% проведена заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Немирівській ЗОШ; проведений ремонт дороги по вул. І.Франка у с. Гаї-Лев’ятинські, покладено білощебеневе покриття, протяжністю 200 м..

Залишаються не виконаними наступні завдання: виготовлення генплану забудови сіл Немирівка, Батьків, Гаї-Лев’ятинські; газифікація сіл Немирівка, Батьків, ремонт покрівлі клубів у с. Немирівка та с. Гаї-Лев’ятинські; ремонт доріг по вул. Тиха та частковий ремонт дороги по вул. Лісовики у с. Гаї-Лев’ятинські; придбання шкільного автобуса та відкриття маршруту Немирівка - Гаї-Лев’ятинські.

В межах Підзамчівської сільської ради були виконані такі завдання: проведений ремонт дороги по вул. Зелена у с. Копані, покладено білощебеневе покриття, протяжністю 350 м.; проведений ремонт дороги по вул. Гірська у с. Підлипки, покладено білощебеневе покриття; встановлено водяне опалення у дитячому садку у с. Копані (встановлено два котли); придбаний котел для встановлення водяного опалення у дитячому садку у с. Підзамче;

Не вирішеним залишається наступне завдання: виготовлення генплану забудови сіл Підзамче, Копані.

На території Пляшевської сільської ради виконані наступні завдання: зроблений капітальний ремонт дороги по вул. Волиця у с. Пляшева, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 500 м.; проведена заміна вікон на енергозберігаючі у приміщенні Пляшевської сільської ради, замінено 17 вікон.

Залишаються не вирішеними наступні завдання: ремонт покрівлі клубу у с. Пляшева; ремонт електрообладнання та організація опалення будинку культури у с. Острів.

Пустоіваннівською сільською радою виконані наступні завдання: проведений капітальний ремонт дороги по вул. Залізнична у с. Пустоівання, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 400 м.; проведено реорганізацію Рудня-Почаївської ЗОШ у Рудня-Почаївський НВК І-ІІІ ст.. школа-садок; зроблений поточний ремонт вул. Набережна у с. Пустоівання, покладено білощебеневе покриття, протяжністю 760 м.; зроблений поточний ремонт дороги по вул. Зелена у с. Іванівка, покладено білощебеневе покриття протяжністю, 400 м.; зроблений поточний ремонт дороги по вул. Суворова у с. Іванівка, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 1000 м.; проведений поточний ремонт ФАПу у с. Пустоівання, а здійснена заміна вікон і дверей, зокрема замінено 7 вікон і 1 двері; проведено заміну вікон у приміщенні Пустоіваннівської сільської ради.

Разом з тим, залишаються не виконаними наступні завдання: облаштування освітлення вулиць населених пунктів у межах Пустоіваннівської сільської ради; поточний ремонт дороги по вул. Першотравнева у с. Пустоівання; ремонт даху будинку культури у с. Пустоівання; ремонт піднавісу Рудня-Почаївського НВК І-ІІІ ст.. школа-садок; капітальний ремонт адмінприміщення Пустоіваннівської сільської ради.

У межах Рідківської сільської ради виконані такі завдання: проведено заміну вікон і дверей у Рідківському дитячому садочку по програмі ПРООН, зокрема замінено 22 вікна та 2 дверей; придбаний котел для забезпечення опалення клубу у с. Рідків; зроблений ремонт дороги по вул. Зелена у с. Рідків, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 2000 м.; на 30% проведено заміну вікон у школі с. Митниця; зроблений ремонт дороги по вул. Шкільна у с. Митниця, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 700 м.; створений дитячий майданчик у с. Нова Митниця; зроблений ремонт дороги по вул. Сонячній у с. Нова Митниця, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 1500 м..

Не виконаними залишаються наступні завдання: виготовлення генплану забудови сіл, підконтрольних Рідківській сільській раді; створення дитячого майданчика у с. Рідків; завершення робіт по вводу в експлуатацію системи вуличного освітлення; створення комунальної служби по збиранню сміття; заміна водопроводу у с. Митниця; заміна вікон у дитячому садочку у с. Нова Митниця;

На території Сестрятинської сільської ради виконані наступні завдання: проведено реконструкцію вуличного освітлення населених пунктів Сестрятин та Безодня, зокрема побудовані нові ліхтарі; частково зроблений поточний  ремонт дороги по вул. Набережна у с. Сестрятин, покладено 98 м. асфальтно-бетонного покриття.

Не виконані наступні завдання: будівництво підвідного газопроводу до населених пунктів сільської ради, газифікація населених пунктів; будівництво клубу у с. Сестрятин.

Ситненською сільською радою станом на 30.04.2015 року виконані наступні завдання: проведено інвентаризацію земельних ділянок; частково проведений поточний ремонт дороги по вул. Зелена у с. Карпилівка, покладено білощебеневе покриття, протяжністю 300 м.; зроблений поточний ремонт дороги по вул. 1 Травня у с. Карпилівка, покладено 400 м. біло щебеневого покриття; частково проведений поточний ремонт дороги по вул. Шкільна у с. Ситне, покладено 400 м. біло щебеневого покриття; частково проведений поточний ремонт дороги по вул. І.Франка у с. Табачуки, покладено 400 м. біло щебеневого покриття; виготовлені паспорти на сміттєзвалища у с. Ситне, с. Карпилівка, с. Гайки-Ситенські; на 20% проведено заміну вікон і дверей на енергозберігаючі у приміщенні Ситненської сільської ради, а також повністю замінені вікна і двері на енергозберігаючі у дитячих садках сіл Карпилівка та Гайки-Ситенські.

Залишаються не вирішеними такі завдання: розробка та затвердження генпланів сіл сільської ради; поточний ремонт дороги по вул. Колгоспна у с. Гайки-Ситенські; проведення вуличного освітлення у с. Ситне, с. Карпилівка, с. Гайки-Ситенські; організація централізованого вивозу сміття по населених пунктах сільської ради; заміна вікон і дверей на енергозберігаючі у клубі с. Гайки-Ситенські.

В межах Теслугівської сільської ради виконані наступні завдання: замінено 7 вікон на енергозберігаючі у дитячому садку «Сонечко»; у 2014 році побудовано дорогу по вул. Набережна у с. Теслугів з біло щебеневим покриттям, протяжністю 300 м. проведений поточний ремонт дороги по вул. Садова у с. Пляшівка, покладено білощебеневе покриття, протяжністю 400 м.; зроблений поточний ремонт дороги по вул. Польова у с. Коритно, покладено білощебеневе покриття. протяжністю 300 м.; проведений поточний ремонт дороги по вул. Клин у с. Коритно, покладено щебеневе покриття, протяжністю 400 м..

Не виконаними залишаються наступні завдання: капітальний ремонт даху Теслугівської ЗОШ І-ІІІ ст..; створення комунального підприємства для надання побутових послуг, вивозу сміття тощо; оновлення генпланів сіл Теслугів, Пляшівка.

На території Хотинської сільської ради виконано наступні завдання: частково проведений поточний ремонт дороги по вул. Зелена у с. Хотин, покладено асфальтно-бетонне покриття, протяжністю 500 м.; проведено будівництво щебеневої дороги по вул. Шкільній у с. Хотин, протяжністю 800 м.

Разом з тим, залишаються не виконаними наступні завдання: коригування генпланів сіл Хотин, Полуничне, Веселе; будівництво щебеневої дороги по вул. Новій у с. Хотин; будівництво щебеневої дороги по вул. Лісовій у с. Полуничне; облаштування ігрового дитячого майданчику у с. Хотин.

Перший заступник

голови адміністрації                                                                  І.Школяр