від 29 липня 2011 року                                                                            № 1

# УКРАЇНА

## РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

РАДИВИЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
     (шосте  скликання)

### РІШЕННЯ

від 29 липня 2011 року                                                                        № 171

Про затвердження змін до

Програми реформування і розвитку сільського

комунального господарства Радивилівського

району на 2011 - 2015 роки

Відповідно із Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне водовідведення», розглянувши лист комунального підприємства «Радивилівтеплосервіс» Радивилівської районної ради від 24.06.2011 № 164 та з метою забезпечення стабільного  розвитку, ефективного функціонування об’єктів водопостачання сільських населених пунктів району,  керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити зміни Додатку 6.1 «Заходи щодо покращення водопостачання  сільських населених пунктів району» до Програми реформування і розвитку сільського комунального господарства Радивилівського району на 2011 - 2015 роки, схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02.09.2010 №226 (з доповненнями) та затвердженої рішенням районної ради від 28.12.2010 №33 (з доповненнями), згідно з  розпорядженням голови районної державної адміністрації від 01.07.2011 № 172 (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 29.04.2011 №108 «Про затвердження доповнень додатку до Програми реформування і розвитку сільського комунального господарства Радивилівського району на 2011 - 2015 роки».

3.Фінансовому управлінню адміністрації, виконавчим комітетам сільських рад при формуванні щорічних бюджетів передбачати видатки на реалізацію заходів Програми. Затвердити обсяги коштів для фінансового забезпечення реалізації Програми на 2011-2015 роки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з економічних питань та комунальної власності (Лемещук В.В.), з питань бюджету, фінансів та податків (Тимошейко А.Г.) та заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова ради                                                           О.В.Бернацький

Схвалено                                                                                                                           Затверджено

Розпорядження голови Радивилівської                                                                        Рішення Радивилівської районної ради

райдержадміністрації від 01.07.2011 року № 172                                                                       від 29 липня 2011 року № 171

Додаток 6.1.

до програми реформування і розвитку сільського

комунального господарства Радивилівського

району на 2011 – 2015 роки

Заходи щодо покращення водопостачання  сільських населених пунктів району                                                                                           																			        Тис. грн.

| № пор. | Назва сільських рад | Джерела фінансування | Витрати за роками | Всього 2011-2015 роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Немирівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | 13,0 11,0 | - | - | 55,0 | 42,0 | 110,0 11,0 |
| 1.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 |
| 1.2. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| 1.3. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.4. | Придбання та монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 1.5. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 |
| 1.6. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 1.7. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 1.8. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки ) в с. Батьків та с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| 1.9. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки ) в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.10. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Немирівка та с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 1.11. | Демонтаж та монтаж глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Немирівка та с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.12. | Ремонт та будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські та с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 1.13. | Ремонт водопровідних мереж в с.Гаї-Лев’ятинські | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 1.14. | Ремонт водопровідних мереж в с.Немирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 1.15. | Будівництво водозабору в с.Гаї-Лев’ятинські по вул. Шевченка, прокладання водопроводу діаметром 50 мм. довжиною 3 км по вул. Т. Шевченка, Гранична | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 55,0 | 42,0 | 97,0 |
| 2. | Крупецька сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | 5,2 5,0 | - | - | - | - | 5,2 5,0 |
| 2.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| 2.2. | Придбання матеріалів та ремонт огорожі санітарної зони водозабору в с.Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 |
| 2.3. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 2.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору у с. Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 2.5. | Придбання матеріалів (зворотній клапан, засувки) на ремонт водопровідних мереж в с.Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 |  | - | - | - | 1,0 |
| 2.6. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 2.7. | Демонтаж та монтаж глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 2.8. | Ремонт водопровідних мереж у с.Крупець | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 3. | Михайлівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | 25,0 9,5 | - | - | - | - | 25,0 9,5 |
| 3.1. | Придбання матеріалів на ремонт водонапірної башти в с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| 3.2. | Придбання матеріалів на ремонт водонапірної башти в с.Михайлівка по вул. Колгоспна | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| 3.3. | Придбання матеріалів на ремонт водонапірної башти в с.Михайлівка по вул. Степанова | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |
| 3.4. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Михайлівка по вул. Колгоспна | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 3.5. | Ремонт електродвигуна глибинного насосу водозабору в с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 3.6. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Михайлівка по вул. Колгоспна | Держбюджет Місцевий бюджет | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |
| 3.7. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Михайлівка по вул. Степанова | Держбюджет Місцевий бюджет | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |
| 3.8. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |
| 3.9. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Михайлівка по вул. Колгоспна | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.10. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Михайлівка по вул. Степанова | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.11. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.12. | Придбання матеріалів (зворотній клапан, засувки) на ремонт водопровідних мереж у с.Михайлівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,5 | - | - | - | - | 2,5 |
| 3.13. | Придбання матеріалів(зворотній клапан, засувки) на ремонт водопровідних мереж у с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.14. | Ремонт водонапірної башти в с.Михайлівка – 2 шт. та в с.Засув - 1 шт. | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.15. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Михайлівка – 2 шт. та в с.Засув - 1 шт. | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.16. | Демонтаж та монтаж глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Михайлівка – 2 шт. та в с.Засув - 1 шт. | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 3.17. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Михайлівка – 2 шт. та в с.Засув - 1 шт. | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.18. | Ремонт водопровідних мереж у с.Михайлівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 3.19. | Ремонт водопровідних мереж у с.Засув | Держбюджет Місцевий бюджет | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |
| 4. | Рідківська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | 19,0 3,0 | - | - | - | - | 19,0 3,0 |
| 4.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Рідків | Держбюджет Місцевий бюджет | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 |
| 4.2. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Митниця | Держбюджет Місцевий бюджет | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 |
| 4.3. | Придбання матеріалів та будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Рідків | Держбюджет Місцевий бюджет | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |
| 4.4. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Митниця | Держбюджет Місцевий бюджет | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |
| 4.5. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Митниця | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 4.6. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Рідків | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 4.7. | Придбання матеріалів (зворотній клапан, засувки) на ремонт водопровідних мереж у с.Митниця | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 4.8. | Придбання матеріалів (зворотній клапан, засувки) на ремонт водопровідних мереж у с.Рідків | Держбюджет Місцевий бюджет | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 |
| 4.9. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Рідків та с. Митниця | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 4.10. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с. Рідків та в. с.Митниця | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| 5. | Іващуківська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | 7,8 1,5 | 4,0 8,0 | - | - | - | 11,8 9,5 |
| 5.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 |
| 5.2. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 |
| 5.3. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 5.4. | Придбання матеріалів (зворотній клапан, засувки) на ремонт водопровідних мереж в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 4,5 | - | - | - | 4,5 |
| 5.5. | Придбання глибинного насоса водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
| 5.6. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 5.7. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 5.8. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 5.9. | Демонтаж та монтаж глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Бригадирівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 6. | Теслугівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 73,0 5,0 | 48,0 12,0 | - | 121,0 17,0 |
| 6.1. | Придбання матеріалів на ремонт водонапірної башти в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 4,5 | - | - | 4,5 |
| 6.2. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 6.3. | Придбання та заміна глибинного насосу водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 3,5 | - | - | 3,5 |
| 6.4. | Придбання та монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 6.5. | Придбання матеріалів та ремонт водопровідних мереж в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 6.6. | Ремонт водонапірної башти в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 6.7. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 6.8. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 6.9. | Будівництво санітарної зони водозабору в с.Теслугів | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 6.10. | Капітальний ремонт водозабору в с. Пляшівка по вул.Берестецькій , капітальний ремонт водопроводу діаметром 100 мм довжиною 2 км по вул. Берестецькій | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 58,0 - | 48,0 12,0 | - | 106,0 12,0 |
| 7. | Ситненська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 12,0 12,0 | - | - | - | 12,0 12,0 |
| 7.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
| 7.2. | Придбання глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 7.3. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 7.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 7.5. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 |
| 7.6. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 7.7. | Заміна глибинного насосу водозабору в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 7.8. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Ситне | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 8. | Козинська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 11,0 8,5 | - | - | - | 11,0 8,5 |
| 8.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 5,0 | - | - | - | 5,0 |
| 8.2. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с. Козин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 8.3. | Придбання глибинного насосу водозабору в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
| 8.4. | Придбання та монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 8.5. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 8.6. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 8.7. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Козин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 8.8. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с Козин. | Держбюджет Місцевий бюджет |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| 9. | Пустоіваннівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 12,5 13,0 | - | - | 12,5 13,0 |
| 9.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 9.2. | Придбання глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 9.3. | Придбання матеріалів та будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 9.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 9.5. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 9.6. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 9.7. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 9.8. | Ремонт та будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Іванівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 10. | Дружбівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 28,0 4,0 | 23,0 20,0 | 45,0 | 45,0 | 96,0 69,0 |
| 10.1. | Придбання матеріалів на ремонт трьох водонапірних башт в с.Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 12,0 | - | - | - | 12,0 |
| 10.2. | Придбання матеріалів на ремонт водонапірної башти в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 10.3. | Ремонт електродвигунів глибинних насосів в трьох водозаборах в с.Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 6.0 | - | - | - | 6.0 |
| 10.4. | Придбання та заміна глибинного насоса водозабору в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 |
| 10.5. | Придбання матеріалів та будівництво огорожі санітарної зони в трьох водозаборах в с.Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 10.6. | Придбання матеріалів та монтаж огорожі санітарної зони водозабору в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 10.7. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 2,0 | - | - | 2,0 |
| 10.8. | Придбання та монтаж станції захисту та управління «Каскад» в трьох водозаборах в с.Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 10.9. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Дружба | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 12,0 | - | - | 12,0 |
| 10.10. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Новоукраїнське | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 10.11. | Ремонт водонапірної башти в с. Дружба – 3 шт. та в с.Новоукраїнське - 1 шт. | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 10.12. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с. Дружба – 3 шт. та в с.Новоукраїнське - 1 шт. | Держбюджет Місцевий бюджет | - |  | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 10.13. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с. Дружба – 3 шт. та в с. Новоукраїнське - 1 шт. | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,0 | - | - | - | - |
| 10.14. | Будівництво водозабору та водопроводу діаметром 50 мм довжиною 0,8 км у с. Дружба (хутір Лісовики) | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 45,0 | 45,0 | 45,0 45,0 |
| 11. | Жовтнева сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 16,0 | 17,0 14,0 | - | - | 33,0 14,0 |
| 11.1. | Придбання матеріалів на ремонт двох водонапірних башт в с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 8,0 |  | - | - | 8,0 |
| 11.2. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони в двох водозаборах в с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 |
| 11.3. | Ремонт двох електродвигунів глибинних насосів та водопідйомних труб у двох водозаборах у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 5,0 |  | - | - | 5,0 |
| 11.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» в двох водозаборах в с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 11.5. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 9,0 | - | - | 9,0 |
| 11.6. | Ремонт двох водонапірних башт у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 11.7. | Будівництво огорожі санітарної зони в двох водозаборах у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 11.8. | Заміна глибинних насосів та водопідйомних труб в двох водозаборах у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 11.9 | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» в двох водозаборах у с.Жовтневе | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 3,0 | - | - | 3,0 |
| 12. | Підзамчівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 16,0 45,0 | 54,0 27,5 | 70,0 72,5 |
| 12.1. | Придбання матеріалів на ремонт водонапірної башти в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.2. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 12.3. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 12.4. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 12.5. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 3,0 | - | 3,0 |
| 12.6. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.7. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.8. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.9. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.10. | Придбання та заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 12.11. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.12. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.13. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.14. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.15. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 4,0 | - | 4,0 |
| 12.16. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.17. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.18. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.19. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.20. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 12.21. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12.22 | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Підзамче | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 |
| 12.23. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Стоянівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 12.24. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 12.25. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Підлипки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 12.26. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Круки | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 12.27. | Ремонт водонапірної башти в с. Підзамче, с.Стоянівка, с.Круки, с.Підлипки, с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 12.28. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с. Підзамче, с.Стоянівка, с.Круки, с.Підлипки, с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 12.29. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору с.Підзамче, с.Стоянівка, с.Круки, с.Підлипки, с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 12.30. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Підзамче, с.Стоянівка, с.Круки, с.Підлипки, с.Казмірі | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| 13. | Башарівська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 21,0 6,0 | 2,0 5,0 | 12,0 5,0 | 10,0 - | 45,0 16,0 |
| 13.1. | Придбання матеріалів на ремонт водонапірної башти в с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 13.2. | Придбання матеріалів на будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 13.3. | Придбання глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 4,0 | - | - | - | 4,0 |
| 13.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| 13.5. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж (зворотній клапан, засувки) у с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13.7. | Придбання матеріалів та ремонт двох водонапірних башт у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 8,0 | - | - | - | 8,0 |
| 13.8. | Придбання матеріалів та будівництво огорожі санітарної зони двох водозаборів в с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 8,0 | - | 8,0 |
| 13.9. | Ремонт електродвигуна глибинних насосів двох водозаборів у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 13.10. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» двох водозаборів у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
| 13.11. | Придбання матеріалів на ремонт водопровідних мереж(зворотній клапан, засувки) у с.Башарівка | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13.12. | Ремонт водонапірної башти в с.Башарівка та с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 3,0 | - | - | - | 3,0 |
| 13.13. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Башарівка та с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |
| 13.14. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с. Башарівка та с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | 2,0 | - | - | 3,0 |
| 13.15. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с. Башарівка та с.Перенятин | Держбюджет Місцевий бюджет | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
| 14. | Пляшевська сільська рада | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 23,0 2,5 | 23,0 2,5 |
| 14.1. | Придбання матеріалів та ремонт водонапірної башти в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 14.2. | Придбання глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 14.3. | Придбання матеріалів та будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 14.4. | Придбання станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
| 14.5. | Придбання матеріалів та ремонт водопровідних мереж у с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 14.6. | Ремонт водонапірної башти в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 14.7. | Монтаж станції захисту та управління «Каскад» водозабору в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 14.8. | Заміна глибинного насосу та водопідйомних труб водозабору в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| 14.9. | Будівництво огорожі санітарної зони водозабору в с.Пляшева | Держбюджет Місцевий бюджет | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 |
| ВСЬОГО: | Держбюджет Місцевий бюджет | 70,0 30,0 | 92,0 38,5 | 127,5 57,0 | 176,0 62,0 | 129,0 75,0 | 594,5 262,5 |